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EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA
	
PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN : 2

FECHA: 29/09/2015

CODIGO: CF-03




	1.ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Municipal Dosquebradas
	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica



	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

· En materia de vivienda satisfacer las necesidades de vivienda en las zonas urbanas y rurales del municipio de Dosquebradas, mediante la promoción de organizaciones de vivienda de carácter asociativo,  el apoyo institucional y técnico, la financiación y el estímulo a la adquisición y mejora de vivienda de interés social en programas y proyectos realizados directamente o en coordinación con otras instituciones privadas y públicas.

· En materia urbanística Impulsar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Municipio de Dosquebradas, a través de la ejecución de obras de interés público, buscando alianzas estratégicas con la comunidad, el sector privado y el público de todos los órdenes para garantizar la viabilidad de los proyectos.

· Esta Evaluación se hace teniendo en cuenta la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y Plan de Acción 2015.




	4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

	5. MEDICION DE COMPROMISOS

	
	5.1 INDICADOR
	5.2 RESULTADO
     ( % )
	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

	
	
	
	

	Facilitar a familias el acceso a proyectos de Vivienda a población desmovilizada
	Desmovilizados y sus familias  beneficiadas
	380%
	Ya que la meta para la vigencia 2015 era darle vivienda a 10 familias desmovilizadas, pero con el fin de informar a la población desmovilizada sobre los proyectos de vivienda a los cuales pueden postularse, facilitando así el acceso a los programas de adquisición de vivienda, se realizó cruce de la base de datos enviada por la Secretaria de Gobierno, encontrándose que 38 personas no reportan ningún tipo de cruce, y por tanto podrían postularse en los proyectos de vivienda actuales. Por ser información confidencial, no se carga ningún archivo referente a la base de datos cruzada.

	Gestionar Proyectos para reubicar familias localizadas en zonas de alto Riesgo
	Proyectos Gestionados 1
	100%
	Se gestionó 1 proyecto de Reubicación “Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario” 9 casas San Marcos, el cual inicio en Octubre de 2015, para disminuir el déficit de Vivienda en el Municipio de Dosquebradas.  

	Fortalecer el Banco de Tierras para la realización de Planes de Vivienda de Interés Social, como instrumento de Gestión  del Plan de Ordenamiento territorial POT
	Banco de Tierras fortalecido
	0%
	Durante la vigencia 2015 no se fortaleció el banco de tierras para la realización  de Planes de Vivienda de Interés social. 

	Gestionar la Titulación y legalización de Vivienda Social Urbana y Rural
	Viviendas Tituladas y/o Legalizadas
	60%
	La meta para la vigencia 2015, era legalizar y titularizar 292 viviendas, habiéndose logrado la Titularización y Legalización de 177 viviendas,  No se logró cumplir la meta quedando en un 60%, debido a que la escrituración de los proyectos VIPA no se pudo realizar en la presente vigencia y quedo postergada una vez finalicen las obras en el año 2016.

	Entregar Subsidios de Adquisición de Vivienda nueva y usada
	Subsidios entregados
	72.85%
	Se realizó la comercialización  y construcción de 3 proyectos VIPA ( La Giralda, San Marcos y los Juncos),  la meta de entrega de subsidios  para la adquisición de vivienda nueva y usada para la presente vigencia  era de 431 y se entregaron 314,  Por reasignación de los proyectos VIPA, se asignaron 314 subsidios de vivienda más para el Municipio de Dosquebradas: 160 para Multifamiliares San Marcos y 154 para Multifamiliares Los Juncos II, o sea que se entregó el 72.85%, por lo tanto no se cumplió la meta para esta vigencia.

	Gestionar y Otorgar subsidios para mejoramiento de vivienda Urbana y Rural
	Subsidios Gestionados
	177.01%
	La Meta para la vigencia 2015 era gestionar y otorgar  174 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y rural  y se entregaron 308,  el 29 de Mayo  de 2015, se dio apertura a convocatoria pública para asignación de subsidios de vivienda, mediante la Resolución No. 058 del 11 de marzo de 2015. A través de dicha convocatoria se habilitaron 75 familias que recibieron subsidio de vivienda para mejorar baños y/o cocinas, según acta de evaluación del 11 de mayo de 2015,  el 10 de julio de 2015, se asignaron 65 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana, de acuerdo con convocatoria pública No. 116 de 2015 y  se otorgaron 46   subsidios para mejoramiento de vivienda rural, de acuerdo con la convocatoria pública realizada mediante la resolución No. 154 de 2015, el 30 de junio de 2015 se firmó convenio con DPS para ejecutar 100 mejoramientos de vivienda en el área urbana del municipio de Dosquebradas, el 30 de Octubre de 2015,  se reportaron 10 mejoramientos de vivienda urbanos y el 14 de Diciembre de 2015,  se firmó el contrato No. 084 de 2015, para la ejecución de 58 mejoramientos en el área rural. se reportan solo 12 mejoramientos, porque ya se habían reportado 46. 

	Estimular el acceso a crédito o subsidio para vivienda
	Créditos y Subsidios asignados
	206.6%
	La meta para la vigencia 2015 era postular 606 subsidios de vivienda ante el Ministerio y se postularon 1252 de la siguiente manera: Se realizaron 361 postulaciones durante el primer trimestre de 2015 ante el Ministerio de Vivienda, así: Multifamiliares La Giralda: 159 familias. Multifamiliares Juncos I y II: 185 familias. Multifamiliares San Marcos: 17 familias y 228 postulaciones, así: Multifamiliares La Giralda: 50 familias. Multifamiliares Juncos I: 84 familias. Multifamiliares Juncos II: 17 familias. Multifamiliares San Marcos: 77 familias, el 30 de junio de 2015  se postularon ante el Ministerio de vivienda un total de 65 familias, así: 51 para Multifamiliares Los Juncos y 14 para Multifamiliares San Marcos, el 31 de agosto de 2015  se postularon 90 familias ante el Ministerio de Vivienda, así: Multifamiliares La Giralda (11 postulados), Multifamiliares Los Juncos I (6 postulados) y Los Juncos II (61 postulados) y Multifamiliares San Marcos (12 postulados). En total, el 10 de agosto de 2015  se postularon ante el Ministerio de vivienda 102 familias, así: MULTIFAMILIARES SAN MARCOS (20 FAMILIAS), MULTIFAMILIARES LA GIRALDA ( 25 FAMILIAS), MULTIFAMILIARES JUNCOS I (9 FAMILIAS), MULTIFAMILIARES JUNCOS II (48 FAMILIAS). durante los meses de octubre y noviembre se postularon ante el Ministerio de vivienda familias de los proyectos VIPA, así: San Marcos: 136 postulados; Juncos I y II: 222 postulados; La Giralda: 48 postulados.

	Gestionar y ejecutar cerramientos de predios Urbanos
	Cerramiento Gestionado y Ejecutado
	53.33%
	La meta para la vigencia 2015 era  Gestionar y ejecutar 60  cerramientos y se lograron 32. 

	6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Subdirección Técnica para la vigencia 2015, realizó una Gestión Buena para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Acuerdos de Gestión y Planes de Mejoramiento, debido a que existen Metas del Plan de Desarrollo y Plan de Acción que fueron cumplidas parcialmente y hubo una a la cual no se le realizó ninguna gestión durante la vigencia 2015. Calificación Total 96.94%( De 100%)

	7.  RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
Se recomienda dar cumplimiento a las actividades de los Procedimientos para poder lograr las metas propuestas, como por ejemplo en la Meta de Gestionar y ejecutar cerramientos de predios urbanos, falto cumplimiento en las actividades propuestas.

[bookmark: _GoBack]Realizar Control de Documentos y Registros (Evitar uso de  formatos desactualizados).

Entregar información oportuna y veraz (Medición de Indicadores e Informes en general).

Realizar seguimiento mensual a los avances reportados en el Plan de Acción.



	8. FECHA: Enero 29 de 2016

	9. FIRMA:
ORIGINAL FIRMADO
BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno
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